**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

****

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา**

**อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี**

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

* บทนำ
* วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
* ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
* ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

**บทนำ**

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน นั้น สำหรับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาได้จัดทำขึ้นนี้ก็เพื่อแสดงถึง รายละเอียด แผนงาน / โครงการพัฒนา และ

กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะ

เป็นผลทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขามีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น อีกทั้ง

มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/

โครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ ทุกโครงการได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และได้รวบรวมแผนงาน/

โครงการ ของส่วนราชการอื่นที่จะมาดำเนินการในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

**1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564**

1.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 เพื่อเป็นเอกสารที่ระบุถึงแผนการดำเนินงาน / โครงการทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

1.3 เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขามีความชัดเจนในการดำเนินงานมากขึ้น

1.4 เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียด

ต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.5 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ในการควบคุม

การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1.6 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถ

ตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น

**2. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ 1** **เก็บรวบรวมข้อมูล** โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเขา เก็บรวบรวมข้อมูล แผนงาน / โครงการ ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่

**ขั้นตอนที่ 2** **การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี** คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวเขา โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และระยะเวลาดำเนินการ

**ขั้นตอนที่ 3** **การประกาศผลการดำเนินงาน** คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวเขา นำ (ร่าง) แผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผน

การดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

**3. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

3.1 แสดงถึงความชัดเจนในการทำยุทธศาสตร์และการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

3.2 แสดงความสอดคล้องและชัดเจนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.3 มีความสะดวกในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ

3.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน / โครงการประจำปี มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

3.5 มีความชัดเจนในการดำเนินงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

3.6 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ในการควบคุม

การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

-1-

**แบบ ผด. 01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา** **อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวน**  **โครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ**  **ทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ**  **สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน**  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 18  6 | 24.00  8.00 | 10,719,000  2,038,500 | 33.24  6.32 | โครงการส่งน้ำฯ  กองช่าง,กรมส่งเสริมฯ  กองช่าง |
| รวม | 24 | 32.00 | 12,757,500 | 39.56 |  |
| **2. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย**  **ในชีวิตและทรัพย์สิน**  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  2.3 แผนงานสาธารณสุข  2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  2.7 แผนงานงบกลาง | 5  1  15  2  1  2  3 | 6.67  1.33  20.00  2.67  1.33  2.67  4.00 | 140,000  30,000  310,000  40,000  20,000  130,000  15,458,400 | 0.44  0.10  0.96  0.12  0.06  0.40  47.94 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองสาธารณสุข  สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองการศึกษาฯ  สำนักปลัด |
| รวม | 29 | 38.67 | 16,128,400 | 50.02 |  |

-2-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวน**  **โครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการ**  **ทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ**  **ทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **3. ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา**  **ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน**  3.1 แผนงานการศึกษา | 10 | 13.33 | 2,662,840 | 8.26 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 10 | 13.33 | 2,662,840 | 8.26 |  |
| **4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม**  **และการท่องเที่ยว**  4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 4.00 | 220,000 | 0.68 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 3 | 4.00 | 220,000 | 0.68 |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**  **และสิ่งแวดล้อม**  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.2 แผนงานสาธารณสุข | 1  1 | 1.33  1.34 | 30,000  20,000 | 0.10  0.06 | สำนักปลัด  กองสาธารณสุข |
| รวม | 2 | 2.67 | 50,000 | 0.16 |  |
| **6. ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ**  **เพื่อประโยชน์ของประชาชน**  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6  1 | 8.00  1.33 | 375,000  50,000 | 1.16  0.16 | สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| รวม | 7 | 9.33 | 425,000 | 1.32 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 75 | 100 | 32,243,740 | 100 |  |

-3-

**แบบ ผด. 02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | **ประเภทอาคารต่าง ๆ**  โครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว  ตำบลหัวเขา | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว  จำนวน 1 แห่ง | 3,000,000 | คลองมะขามเฒ่า-กระเสียวตำบลหัวเขา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ประเภทค่าก่อสร้าง**  **สิ่งสาธารณูปโภค**  โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ 10  บ้านหัวเขา | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบที่กำหนด | 275,000 | เริ่มจากบริเวณบ้านนายทองย่อน น้ำแก้ว ถึงบริเวณบ้านนายวัฒนะ กาฬภักดี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-4-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ 11  บ้านหนองกระด่าน | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามที่แบบกำหนด | 268,000 | เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิมบ้านนายบุญหวาน  รื่นสวัสดิ์ ถึง บริเวณสามแยกถนนลูกรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ 8  บ้านปากดง | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบที่กำหนด | 320,000 | เริ่มจากบริเวณนานายวินัย วนิชยากรณ์ ถึงบริเวณนานางสาวสำออย  กาฬศร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ 9  บ้านเขาเขียว | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามที่แบบกำหนด | 320,000 | เริ่มจากถนนค.ส.ล. เดิม นานายชุมพล สกุล ถึงบริเวณ  เชิงเขาเขียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-5-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ 12  บ้านตรอกตาโพธิ์ | กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ตามที่แบบกำหนด | 322,000 | เริ่มจากบริเวณบ้านนายหล่อ แป้นเขียว ถึง บริเวณบ้านนางจำเนียร โฉมเชิด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. รหัสทางหลวง  ท้องถิ่น สพ.ถ.123-22  หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี | กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 337 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,022 ตร.ม. | 1,061,000 | ทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.123 - 22  หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี | กรมส่งเสริม  การปกครอง  ท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **ประเภทค่าบำรุงรักษา**  **และปรับปรุงที่ดิน**  **และสิ่งก่อสร้าง**  โครงการขุดลอกบึง  ลาดปลาเค้า หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว | มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  42,272 ลูกบาศก์เมตร | 1,975,000 | บึงลาดปลาเค้า หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว | กรมส่งเสริม  การปกครอง  ท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-6-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9 | โครงการขุดลอก  คลองน้ำ หมู่ 5  บ้านน้ำพุ | ปากกว้าง 6.30 - 11.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร  ลึก 3.25 เมตร ยาวรวม  1,313 เมตร | 178,000 | เริ่มจากบริเวณบ่อยืมคลอง มอ.นานายเจียม กลิ่นหอม ถึงบริเวณนานายชู โพธิ์หอม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการขุดลอกคูน้ำ  หมู่ 10 บ้านหัวเขา | -ปากกว้าง 2.10 - 3.70 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.20 - 1.50 เมตรยาวรวม 1,535 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่า-ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 105,000 | เริ่มจากบริเวณท่อนายเหยาะ สกุลถึงบริเวณนานายทองสุข พ่วงลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการขุดลอกคูน้ำ  หมู่ 10 บ้านหัวเขา | -ปากกว้าง 1.50 - 3.50 เมตร ก้นกว้าง 0.30 - 0.60 เมตร ลึก 1.20 - 1.50 เมตรยาวรวม 1,765 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่า-ศูนย์กลาง 0.60 เมตร | 170,000 | เริ่มจากบริเวณที่นานายทศพล ปรึกษา ถึงบริเวณที่นานายสำราญ วงษ์สุวรรณ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12 | โครงการขุดลอกคู  ฝั่งตะวันตก  หมู่ 9 บ้านเขาเขียว | ปากกว้าง 2.50 เมตร  ก้นกว้าง 0.80 เมตร  ลึก 2.00 เมตร ยาวรวม  695 เมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร | 260,000 | เริ่มจากบริเวณนานายสันธะ พงษ์ไทย ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองอีเป็ด หมู่ 3,9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการขุดลอก  คูส่งน้ำ  หมู่ 4 บ้านวัดไทร | ปากกว้าง 1.60 - 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 65,000 | เริ่มจากบริเวณคลอง มอ. ที่นานางสำอาง โพธิ์รัง ถึง บริเวณที่นานางยุพิน  สังข์สุวรรณ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา  หมู่ 4 บ้านวัดไทร | วางท่อประปา PVC  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2” และ  เส้นผ่าศูนย์กลาง 3”  ชั้น 8.5  ยาวรวม 1,250 เมตร  ตามแบบที่กำหนด | 300,000 | เริ่มจากบริเวณหอประปา  วัดไทร ถึงบริเวณบ้านนางลักขณา รุ่งโรจน์ธีระ และบริเวณที่ดินนายเสถียร กิ่งพุ่ม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 15 | โครงการซ่อมแซม  หินก่อ หินเรียง ทรบ.ปากคลอง ร.2 ข สามชุก 1  ตำบลหัวเขา | ซ่อมแซมหินก่อ หินเรียง ทรบ. ปากคลอง ร.2 ข  สามชุก 1  จำนวน 1 แห่ง | 600,000 | ทรบ. ปากคลอง ร.2 ข  สามชุก 1  ตำบลหัวเขา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ท่าโบสถ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการซ่อมแซม  ดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเข้านาท้ายคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย ม.-อ.  ตำบลหัวเขา | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเข้านาท้ายคลองส่งน้ำ  5 ซ้าย ม.-อ.  จำนวน 1,200 ตารางเมตร | 550,000 | คลองส่งน้ำ  5 ซ้าย ม.-อ.  ตำบลหัวเขา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ท่าโบสถ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้ง ร. 2 ข  สามชุก 1 พร้อมอาคารประกอบ  ตำบลหัวเขา | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้ง  ร.2 ข สามชุก 1 พร้อมอาคารประกอบ  จำนวน 1 แห่ง | 450,000 | ท่อระบายน้ำทิ้ง ร.2 ข สามชุก 1  ตำบลหัวเขา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ท่าโบสถ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการซ่อมแซม  หินก่อ หินเรียง  ท่อลอดถนนคลอง ร.สามชุก 1  กม. 21 + 200  ตำบลหัวเขา | ซ่อมแซมหินก่อ หินเรียง  ท่อลอดถนนคลอง ร.  สามชุก 1 กม. 21 + 200จำนวน 1 แห่ง | 500,000 | คลอง ร.  สามชุก 1  กม.21+200  ตำบลหัวเขา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ท่าโบสถ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 18 |  | 10,719,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

**1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | **ประเภทอาคารต่าง ๆ**  โครงการซ่อมแซมและ  ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน  หมู่ 7 บ้านฉวาก | ปรับปรุงกว้าง 12 เมตร ยาว  14.50 เมตร พร้อมรั้ว | 300,000 | หมู่ 7  บ้านฉวาก  บริเวณศาลา  หมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ประเภทค่าก่อสร้าง**  **สิ่งสาธารณูปการ**  โครงการติดตั้งเสียง  ตามสายประชาสัมพันธ์  หมู่ 11  บ้านหนองกระด่าน | หอกระจายข่าว กว้าง 1.20  เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง  รวมไม่น้อยกว่า 13.00 เมตร  พร้อมระบบขยายเสียง | 290,000 | หมู่ 11  บ้านหนอง  กระด่าน  บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่-บ้าน หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ประเภทค่าก่อสร้าง**  **สิ่งสาธารณูปโภค**  โครงการก่อสร้างถังน้ำอุปโภค บริโภค  หมู่ 1 บ้านเขาคีรี | ขนาดถังน้ำจุรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. | 499,000 | บริเวณ  โรงสีชุมชน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 4 | โครงการก่อสร้าง  รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  หมู่ 2 บ้านหัวเขา | ดาด ค.ส.ล. กว้าง 2.40 -  3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.80 - 1.00 เมตร ยาวรวม 78 เมตร  พร้อมวางท่อ  ตามแบบที่กำหนด | 350,000 | เริ่มจากศาลตาเจ้าบ้าน  ถึง บริเวณ  บ้านนายวิสูตร เกตุแก้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้าง  รางระบายน้ำ ค.ส.ล.  หมู่ 6 บ้านหัวเขา | ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว118 เมตร ลึก 0.45 เมตร  ตามที่แบบกำหนด | 366,000 | เริ่มจากบ้านนายแฉล้ม  น้ำแก้ว ถึงบริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเจาะบ่อ  น้ำบาดาล  น้ำอุปโภค บริโภค  หมู่ 1 บ้านเขาคีรี | เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ความลึก 90 เมตร  ตามที่แบบกำหนด | 233,500 | หมู่ 1  บ้านเขาคีรี  บริเวณ  โรงสีชุมชน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 |  | 2,038,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

**2. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการตามแนว  พระราชดำริหมู่บ้าน  เศรษฐกิจพอเพียง | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าน้ำดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่า  ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ | 30,000 | สี่แยกปากดง  และจุดอื่นที่เห็นสมควร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ  ด้วยธรรมะ | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 50,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 140,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

**2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย | ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 30,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน  โรคไข้เลือดออก | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา  หมู่ 1 - 12 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 30,000 | อบต. หัวเขา  หมู่ 1 - 12 | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 8 บ้านปากดง | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 บ้านปากดง | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 13 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 11  บ้านหนองกระด่าน | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 12  บ้านตรอกตาโพธิ์ | อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 15 |  | 310,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

**2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลหัวเขา | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล  หัวเขา | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

**2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม | ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

**2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเขาคัพ | ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 100,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 30,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

**2.7 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | การสร้างหลักประกันรายได้  ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลหัวเขา | 12,428,400 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ  ทุพพลภาพตำบลหัวเขา | 2,880,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตำบลหัวเขา | 150,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 15,458,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

**3. ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 15,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเขา | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 100,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 30,000 | สถานที่เรียนรู้ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | 277,740 | ศพด.บ้านน้ำพุ  ศพด.วัดไทร | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก และเด็ก ป.1 - ป.6 | 776,100 | ศพด. และ  โรงเรียนในเขตตำบล | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนปากดง | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 204,000 | อบต. หัวเขาและโรงเรียน  บ้านปากดง | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดฉวาก | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 240,000 | อบต. หัวเขาและโรงเรียน  วัดฉวาก | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดไทร | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 264,000 | อบต. หัวเขาและโรงเรียน  บ้านวัดไทร | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดน้ำพุ | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 504,000 | อบต. หัวเขาและโรงเรียน  วัดน้ำพุ | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหัวเขา | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 252,000 | อบต. หัวเขาและโรงเรียน  วัดหัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 10 |  | 2,662,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

**4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีตักบาตร  เทโวโรหณะ | ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจัด  เตรียมพิธีเปิดงาน ค่ามหรสพ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 100,000 | เขามณฑป  วัดหัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ | ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ | 100,000 | อบต. หัวเขา | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 220,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

**5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้  วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ | ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ | 30,000 | อบต. หัวเขา  หมู่ 1 - 12 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

**5.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

**6. ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา และศึกษา  ดูงาน | -อบรมสัมมนา เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร ฯลฯ  -ศึกษาดูงาน เช่น ค่าที่พัก  ค่ายานพาหนะ ฯลฯ | 250,000 | อบต. หัวเขา  และสถานที่ศึกษาดูงาน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา  หมู่ 1 - 12 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3 | โครงการอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดโครงการ | 20,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | อุดหนุนงบประมาณ | 15,000 | เทศบาลตำบลเขาดิน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี | อุดหนุนงบประมาณ | 50,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 6 |  | 375,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

**6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงาน  รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | |
| ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนงบประมาณให้กับ  ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี | 50,000 | อบต. หัวเขา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |