**ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี**  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** | **โครงการที่**  **ได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี** |  |  |  |  |
| ๑. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณบ้านนางบุญส่ง เกตุแก้ว ถึงบริเวณบ้านนางสมัย ขาวเงิน | 150,000 | ๑๓๑,๗๐๐ |  |  |
| ๒. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานตากข้าว(ตะวันออกเขาเด่นตาพรม) หมู่ 5 บ้านน้ำพุ บริเวณไร่นายเฉลิม จันทร์ลอย | 20,000 | 20,000 |  |  |
| ๓. | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังหมู่ 6 บ้านหัวเขา บริเวณนานายประเทือง ถึงบริเวณบ้านนายศรี น้ำแก้ว | 60,000 | 60,000 |  |  |
| ๔. | โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ 7 บ้านฉวาก บริเวณประปาติดโรงเรียนฉวาก นางสมัย ขาวเงิน | 9,000 | ๗,๗๓๐ |  |  |
| ๕. | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านปากดง บริเวณบ้านนางสมใจ นกเล็ก | 550,000 | ๔๑๐,๐๐๐ |  |  |
| ๖. | โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 บ้านหัวเขา บริเวณลานตากข้าวเขาลูกกลาง | 500,000 | ๔๙๘,๐๐๐ |  |  |
| ๗. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ เริ่มจากบริเวณคอนกรีตเดิมบ้านนางสาวบุญส่ง  ธัญญเจริญ ถึงบริเวณสวนนางสาวบุญส่ง ธัญญเจริญ | 220,000 | ๒๑๙,๕๐๐ |  |  |
|  | รวม ๗ โครงการ | ๑,๕๐๙,๐๐๐ | ๑,๓๔๖,๙๓๐ |  |  |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** |  |  |  |  |
| ๑. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑๑,๐๑๘,๔๐๐ | ๕,๐๕๑,๗๐๐ |  |  |
| ๒. | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๘๐,๘๐๐ |  |  |
| ๓. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๐๒,๐๐๐ | ๔๑,๐๐๐ |  |  |
| ๔. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๓๐,๐๐๐ | ๒๔๘๔๑.๕๘ |  |  |
| ๕. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ | ๒๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |  |  |
|  | รวม ๕ โครงการ | ๑๓,๕๗๐,๔๐๐ | ๖,๒๐๓,๓๔๑.๕๘ |  |  |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี**  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** | **โครงการที่**  **ได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน** |  |  |  |  |
| ๑. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน | ๔๐,๐๐๐ | ๘,๓๘๕ |  |  |
| ๒. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร | ๒๙๖,๐๐๐ | ๑๑๗,๒๘๐ |  |  |
| ๓. | โครงการอาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบล | ๙๐๐,๗๐๐ | ๖๖๐,๑๘๗.๖ |  |  |
| ๔. | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ | ๑,๖๘๔,๐๐๐ | ๑,๗๐๘,๐๐๐ |  |  |
| ๕. | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ |  |  |
| ๖. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ | ๘๐,๐๐๐ | ๗๖,๕๐๐ |  |  |
|  | รวม ๖ โครงการ | ๒,๙๔๘,๗๐๐ | ๒,๕๘๓,๓๕๒.๖ |  |  |
|  | **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและส่งออก** |  |  |  |  |
| ๑. | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี | ๒๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ |  |  |
|  | รวม ๑ โครงการ | ๒๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ |  |  |
|  | ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |
|  | ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี**  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** | **โครงการที่**  **ได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
|  | **๖. ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน** |  |  |  |  |
| ๑. | โครงการบอกรับหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและ  อบต.หัวเขา | ๖๐,๐๐๐ | ๒๔,๔๗๐ |  |  |
| ๒. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |
| ๓. | เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |
|  | รวม ๓ โครงการ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๕๔,๔๗๐ |  |  |
|  | รวมโรงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น | ๒๒ | ๒๒ |  |  |
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | ๑๘,๑๕๓,๑๐๐ | ๑๐,๑๙๔,๐๙๔.๑๘ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี**  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** | **โครงการที่**  **ได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
|  | **๑.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** |  |  |  |  |
| ๑. | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ |  |  |
|  | รวม ๑ โครงการ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ |  |  |
|  | **๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  |  |  |
| ๑. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network | ๗,๙๐๐ | ๗,๙๐๐ |  |  |
| ๒. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network | ๗,๙๐๐ | ๗,๙๐๐ |  |  |
|  | รวม ๒ โครงการ | ๑๕,๘๐๐ | ๑๕,๘๐๐ |  |  |
|  | **๓.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** |  |  |  |  |
| ๑. | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |
|  | รวม ๑ โครงการ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |
|  | **๔.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** |  |  |  |  |
| ๑. | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๒,๒๕๐,๐๐๐ |  |  |
|  | รวม ๑ โครงการ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๒,๒๕๐,๐๐๐ |  |  |

**ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี**  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** | **โครงการที่**  **ได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** | |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี** |  | |  | |  | |  |
| ๑. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านหัวเขา เริ่มจากบริเวณบ้านนางบุญส่ง เกตุแก้ว ถึงบริเวณบ้านนางสมัย ขาวเงิน | 150,000 | | ๑๓๑,๗๐๐ | |  | |  |
| ๒. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานตากข้าว(ตะวันออกเขาเด่นตาพรม) หมู่ 5 บ้านน้ำพุ บริเวณไร่นายเฉลิม จันทร์ลอย | 20,000 | | 20,000 | |  | |  |
| ๓. | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังหมู่ 6 บ้านหัวเขา บริเวณนานายประเทือง ถึงบริเวณบ้านนายศรี น้ำแก้ว | 60,000 | | 60,000 | |  | |  |
| ๔. | โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ 7 บ้านฉวาก บริเวณประปาติดโรงเรียนฉวาก นางสมัย ขาวเงิน | 9,000 | | ๗,๗๓๐ | |  | |  |
| ๕. | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านปากดง บริเวณบ้านนางสมใจ นกเล็ก | 550,000 | | ๔๑๐,๐๐๐ | |  | |  |
| ๖. | โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 บ้านหัวเขา บริเวณลานตากข้าวเขาลูกกลาง | 500,000 | | ๔๙๘,๐๐๐ | |  | |  |
| ๗. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ เริ่มจากบริเวณคอนกรีตเดิมบ้านนางสาวบุญส่ง  ธัญญเจริญ ถึงบริเวณสวนนางสาวบุญส่ง ธัญญเจริญ | 220,000 | | ๒๑๙,๕๐๐ | |  | |  |
| ๘. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 บ้านวัดไทร เริ่มจากถนน คสล.เดิมไร่อ้อยนางสำอางค์ โพธิ์รัง ถึงบริเวณบ้านนางทัศนีย์ กำใจ | 165,000 | | ๑๕๓,๐๐๐ | |  | |  |
| ๙. | โครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ 9 บ้านเขาเขียว เริ่มจากบริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อเขาเขียวถึงบริเวณสามแยกตำบลเขาพระ-หัวเขา | 60,000 | | ๔๓,๙๒๕.๒๓ | |  | |  |
|  | **รวม ๙ โครงการ** | ๑,๗๓๔,๐๐๐ | | ๑,๕๔๓,๘๕๕.๒๓ | |  | |  |
|  | | | | | | | | |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี**  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** | | **โครงการที่**  **ได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | |  | |  | |  |  |
| ๑. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | ๑๑,๐๑๘,๔๐๐ | | ๑๐,๖๒๔,๐๐๐ | |  |  |
| ๒. | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | | ๒,๓๑๘,๔๐๐ | |  |  |
| ๓. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | ๑๐๒,๐๐๐ | | ๗๙,๕๐๐ | |  |  |
| ๔. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | ๓๐,๐๐๐ | | ๒๔๘๔๑.๕๘ | |  |  |
| ๕. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่และสงกรานต์ | | ๒๐,๐๐๐ | | ๘,๕๐๐ | |  |  |
| ๖. | อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. หัวเขา | | ๑๕๐,๐๐๐ | | ๑๕๐,๐๐๐ | |  |  |
| ๗. | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก | | ๓๐,๐๐๐ | | ๑๖,๘๐๐ | |  |  |
| ๘. | โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน | | ๒๐,๐๐๐ | | ๘,๖๐๐ | |  |  |
| ๙. | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวเขา | | ๒๐,๐๐๐ | | ๑๕,๖๕๐ | |  |  |
| ๑๐. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | ๓๐,๐๐๐ | | ๒๔,๘๔๑.๕๘ | |  |  |
|  | **รวม ๑๐ โครงการ** | | ๑๓,๘๒๐,๔๐๐ | | ๑๓,๒๗๒,๕๓๓.๑๖ | |  |  |
|  | **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน** | |  | |  | |  |  |
| ๑. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน | | ๔๐,๐๐๐ | | ๘,๓๘๕ | |  |  |
| ๒. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร | | ๒๙๖,๐๐๐ | | ๒๗๖,๐๘๐ | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี**  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** | **โครงการที่**  **ได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| ๓. | โครงการอาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ – ป.๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบล | ๙๐๐,๗๐๐ | ๙๐๐,๗๐๐ |  |  |
| ๔. | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ | ๑,๖๘๔,๐๐๐ | ๑,๖๘๔,๐๐๐ |  |  |
| ๕. | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ |  |  |
| ๖. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ | ๘๐,๐๐๐ | ๗๖,๕๐๐ |  |  |
| ๗. | โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเขา | ๓๐,๐๐๐ | ๑๑,๕๐๐ |  |  |
| ๘. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเขาคัพ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๒,๐๐๐ |  |  |
| ๙. | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ |  |  |
| ๑๐. | โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ | ๘๐,๐๐๐ | ๖๔,๐๐๐ |  |  |
|  | **รวม ๑๐ โครงการ** | ๓,๒๕๐,๗๐๐ | ๓,๑๓๙,๑๖๕ |  |  |
|  | **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและส่งออก** |  |  |  |  |
| ๑. | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี | ๒๐,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ |  |  |
| ๒. | โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน | ๒๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |  |  |
|  | **รวม ๒ โครงการ** | ๔๐,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี**  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** | **โครงการที่**  **ได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
|  | ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล |  |  |  |  |
| ๑. | โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๔,๖๕๐ |  |  |
|  | **รวม ๑ โครงการ** | ๓๐,๐๐๐ | ๑๔,๖๕๐ |  |  |
|  | **๖. ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน** |  |  |  |  |
| ๑. | โครงการบอกรับหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและ  อบต.หัวเขา | ๖๐,๐๐๐ | ๒๔,๔๗๐ |  |  |
| ๒. | โครงการฝีกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๐๙,๔๕๐ |  |  |
| ๓. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต | ๓๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |
| ๔. | เงินอุดหนุนโครงการปกป้องสถาบันสันติสามัคคี | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |  |  |
| ๕. | เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |
| ๖. | เงินอุดหนุนโครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |  |  |
|  | **รวม ๖ โครงการ** | ๕๐๕,๐๐๐ | ๓๖๓,๙๒๐ |  |  |
|  | **รวมโครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น** | ๓๘ |  |  |  |
|  | **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** | ๑๙,๓๘๐,๑๐๐ | ๑๘,๓๔๕,๑๒๓.๓๙ |  |  |
|  | **รวมโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น** |  |  | ๑๓ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี**  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑** | **โครงการที่**  **ได้รับอนุมัติ**  **งบประมาณ** | **ผลการดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินงาน** | **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
|  | **๑.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** |  |  |  |  |
| ๑. | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ |  |  |
|  | รวม ๑ โครงการ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ |  |  |
|  | **๒.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  |  |  |
| ๑. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network | ๗,๙๐๐ | ๗,๙๐๐ |  |  |
| ๒. | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network | ๗,๙๐๐ | ๗,๙๐๐ |  |  |
|  | รวม ๒ โครงการ | ๑๕,๘๐๐ | ๑๕,๘๐๐ |  |  |
|  | **๓.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่** |  |  |  |  |
| ๑. | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |
|  | รวม ๑ โครงการ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |
|  | **๔.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** |  |  |  |  |
| ๑. | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๒,๒๕๐,๐๐๐ |  |  |
|  | รวม ๑ โครงการ | ๒,๔๐๐,๐๐๐ | ๒,๒๕๐,๐๐๐ |  |  |